**Тульская область**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НОВОГУРОВСКИЙ**

**городской округ**

**Администрация**

**муниципального образования**

**рабочий поселок Новогуровский**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «28» декабря 2024 года № 154**

Об утверждении Положения «О подготовке и реализации

проектов муниципально-частного партнерства

муниципального образования рабочий поселок Новогуровский»

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104AD5FFD96715EE4128E7231DBGBX3O) от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения подготовки и реализации проектов муниципально-частного партнерства муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, на основании [Устава](file:///C:\Users\Загрузки\RU713260002008001)%7bКонсультантПлю) муниципального образования рабочий поселок Новогуровский администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Положение](file://C:\..\C:\Users\German.Romanov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UVFEX0CD\%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3_%20%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2028_07_2016%20N%203367%20%20%D0%9E%D0%B1.rtf#_blank) «О подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства муниципального образования рабочий поселок Новогуровский» (приложение).

2. Установить, что при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства муниципального образования рабочий поселок Новогуровский:

а) функции координации деятельности администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в сфере муниципально-частного партнерства осуществляет сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский;

б) полномочия публичного партнера осуществляет администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

3. Соглашения о муниципально-частном партнерстве подписываются главой администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский Филимонова А.В.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский** | **О.А.Незнанова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования рабочий поселок Новогуровский

от «28» декабря 2024 года № 154

Положение

о подготовке и реализации проектов муниципально-частного

партнерства муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее - МЧП), принятии решений о реализации проектов МЧП и осуществлении мониторинга реализации соглашений о МЧП.

1.2. Используемые в настоящем Положении термины и определения соответствуют их определениям, данным в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104AD5FFD96715EE4128E7231DBGBX3O) от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - [Закон](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO)).

**2. Разработка предложения о реализации проекта**

**муниципально-частного партнерства по инициативе**

**публичного партнера**

2.1. Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - предложение о реализации проекта) по инициативе публичного партнера осуществляется в отношении проекта, соответствующего целям и задачам, предусмотренным документами стратегического планирования муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

2.2. Разработка предложения о реализации проекта по инициативе публичного партнера осуществляется в случае отсутствия предложений о реализации проекта МЧП от юридических лиц, которые в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) могут быть частными партнерами (далее - Частное лицо).

2.3. Обеспечение разработки предложения о реализации проекта осуществляет сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

Исполнитель и, при необходимости, соисполнители, ответственные за обеспечение разработки предложения о реализации проекта и реализацию проекта МЧП, а также решение о включении проекта в реестр проектов муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, предлагаемых к реализации на принципах муниципально-частного партнерства (далее – реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП), утверждаются постановлением администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, а также решением, принятым в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 8 Закона.

2.4. Подготовку проекта постановления администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский о включении проекта в реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП осуществляет сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

2.5. Предложение о включении проекта в реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП должно содержать:

а) наименование проекта;

б) описание проекта и обоснование его актуальности;

в) цели и задачи реализации проекта, определяемые в соответствии с документами стратегического планирования;

г) наименование ответственного исполнителя, соисполнителей;

д) срок реализации проекта или порядок определения такого срока;

е) прогнозируемый объем инвестиций на реализацию проекта;

ж) необходимый объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.6. Сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие предложения и в случае выявления замечаний возвращает инициатору предложения на доработку.

2.7. Реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП должен содержать:

а) наименование проекта;

б) краткое описание проекта;

в) наименование ответственного исполнителя, соисполнителей;

г) срок реализации проекта или порядок определения такого срока;

д) прогнозируемый объем инвестиций на реализацию проекта;

е) необходимый объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

ж) форму партнерства;

з) информацию о стадии подготовки и реализации проекта.

2.8. Формирование и ведение реестра предлагаемых к реализации проектов МЧП и обеспечение размещения его на официальном сайте администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский осуществляет сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

2.9. Разработка предложения о реализации проекта, включенного в реестр предлагаемых к реализации проектов МЧП, осуществляется ответственным исполнителем самостоятельно или с привлечением специализированной организации в порядке, установленном действующим законодательством, или частным лицом по собственной инициативе.

2.10. В случае обеспечения публичным партнером частичного финансирования создания объекта МЧП, а также финансирования его эксплуатации и (или) технического обслуживания за счет бюджетных ассигнований предложение о реализации проекта подлежит согласованию с сектором финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский*.*

2.11. Предложение о реализации проекта, разработанное в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO), согласованное главой администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский*,* ответственный исполнитель направляет на рассмотрение в сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

**3. Рассмотрение предложения и принятие решения**

**о реализации проекта муниципально-частного партнерства**

3.1. Предложения о реализации проекта, а также обращения Частных лиц о проведении предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, рассматриваются главой администрации совместно с сектором финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП в течение 30 календарных дней.

3.2. Для рассмотрения предложения о реализации проекта могут привлекаться независимые эксперты и создаваться рабочие группы.

Состав и порядок работы рабочей группы утверждаются распоряжением администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

3.3. В предварительных переговорах, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, и переговорах при рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП со стороны администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский выступает сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, которое определяет форму переговоров, организует приглашение их участников, обеспечивает проведение переговоров и оформление протокола переговоров.

В переговорах вправе принимать участие консультанты, эксперты, члены рабочей группы, иные государственные и муниципальные органы.

3.4. Сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, в рамках своей компетенции подготавливает и обеспечивает предоставление Частному лицу материалов и информации, необходимых для разработки предложения о реализации проекта.

3.5**.** Решение о направлении предложения о реализации проекта в уполномоченный орган исполнительной власти Тульской области для проведения оценки эффективности проекта и проведения его сравнительного преимущества подготавливается сектором финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, и утверждается главой администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

3.6. Сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) обеспечивает:

а) направление предложения о реализации проекта в уполномоченный орган исполнительной власти Тульской области для проведения оценки эффективности проекта и проведения его сравнительного преимущества;

б) в течение пяти дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурсанаправление инициатору проекта решения, принятого по итогам рассмотрения предложения о реализации проекта, протоколов переговоров, заключения уполномоченного органа исполнительной власти Тульской области об итогах проведения оценки эффективности проекта и проведения его сравнительного преимущества;

в) подготовку решения о реализации проекта и его принятие;

г) размещение на официальном сайте администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предложения о реализации проекта; решения, принятого по итогам рассмотрения предложения о реализации проекта, протоколов переговоров, решения о реализации проекта в течение одного дня после принятия решения и подготовки протоколов.

3.7. Сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) обеспечивает:

а) размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, решения о реализации проекта;

б) рассмотрение заявлений Частных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о МЧП (далее также - Соглашение), проведение проверки заявителей на соответствие требованиям, предусмотренным [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO);

в) принятие решения о заключении Соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса или о проведении конкурса.

**4. Проведение конкурса на право заключения**

**соглашения о муниципально-частном партнерстве**

4.1. Организацию, подготовку и проведение конкурса на право заключения Соглашения (далее также - конкурс) обеспечивает администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

4.2. Сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса (если предусмотрен решением о реализации проекта), оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями [Закона](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO).

Конкурсная документация и состав конкурсной комиссии утверждаются распоряжением администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский. Подготовка проекта распоряжения администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский осуществляется сектором финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

4.3. Размещение информации о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, обеспечивает сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

**5. Заключение, изменение и прекращение соглашения**

**о муниципально-частном партнерстве**

5.1. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) оснований для заключения Соглашения без проведения конкурса, сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, в установленные [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) сроки направляет лицу, в отношении которого принято решение о заключении Соглашения, протокол о результатах проведения конкурса (один экземпляр в случае проведения конкурса) и проект Соглашения (в трех экземплярах).

5.2. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса глава администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, совместно с сектором финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, на основании решения о реализации проекта проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения в целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.

По результатам переговоров не могут быть изменены существенные условия соглашения, а также те условия, которые являлись критериями конкурса и (или) содержание которых определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении соглашения. Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией. Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия соглашения, которые не подлежат изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением предусмотренного конкурсной документацией порядка. Сообщение о заключении соглашения подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и в сроки, которые установлены главой администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в решении о реализации проекта.

5.3. В срок не позднее двух рабочих дней со дня подписания Соглашения структурное подразделение администрации, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, направляет Соглашение (по одному экземпляру) частному партнеру и в сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, который осуществляет его регистрацию.

5.4. Рассмотрение предложения частного партнера по изменению или прекращению Соглашения о МЧП осуществляется сектором финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП, совместно с главой администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

Подготовку и принятие решений об изменении условий Соглашения, о замене частного партнера, о досрочном расторжении Соглашения обеспечивает сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого планируется реализация проекта МЧП.

5.5. В соответствии с решением о замене частного партнера глава администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский и новый частный партнер осуществляют регистрацию имущественных прав на объект Соглашения.

**6. Предоставление частному партнеру земельных участков**

6.1. Предоставление частному партнеру земельных участков, предусмотренных Соглашением, осуществляет глава администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в установленном порядке.

**7. Мониторинг реализации проектов**

**муниципально-частного партнерства**

7.1. Сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в течение всего периода реализации проекта (с момента принятия решения о реализации проекта до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению) в установленном [Законом](consultantplus://offline/ref=8768F81749A85B396CF5328A040BFB9AE394CE510F35CA65B0334104ADG5XFO) порядке и сроки размещает в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" сведения о реализации проекта.

7.2. Глава администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в целях проведения мониторинга обеспечивает проверку внесенных сектором финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, в рамках полномочий которого реализуется проект МЧП, в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" сведений, а также ежегодно формирует результаты мониторинга реализации Соглашений за отчетный год.